# Задачи

## Ирина

|  |  |
| --- | --- |
| Задача | Крайник срок |
| Изучить подход к оптимизации очередей сообщений и предложить решение для синхронизации данных между микросервисами. | 05:30 07.02.2025 |
| Организовать обсуждение приоритетов задач для команды. | 05:30 06.02.2025 |

## Алексей

|  |  |
| --- | --- |
| Задача | Крайник срок |
| Проверить логи и устранить баг в системе аутентификации, обновляя зависимости или анализируя код. | 05:30 08.02.2025 |
| Проанализировать результаты тестов на нескольких окружениях, чтобы устранить проблемы. | 05:30 07.02.2025 |

## Павел

|  |  |
| --- | --- |
| Задача | Крайник срок |
| Настроить тесты на новом окружении и проверить совместимость конфигураций. | 05:30 08.02.2025 |
| Провести ревизию зависимостей и устранить проблемы несовместимости версий библиотек. | 05:30 07.02.2025 |

## Человек, работающий над проектом и отвечающий за управление ветками и проблемы синхронизации данных

|  |  |
| --- | --- |
| Задача | Крайник срок |
| Создать отдельную ветку для исправлений и устранения проблем с синхронизацией данных. | 05:30 06.02.2025 |
| Проверить внесённые изменения после настройки тестов и протестировать их на готовой ветке. | 05:30 07.02.2025 |