Task List with Deadlines

## Ирина:

|  |  |
| --- | --- |
| Task | Deadline |
| Изучить возможности оптимизации очередей сообщений и подготовить рекомендации. | 2025-02-10 |
| Координировать действия участников команды и помочь с расстановкой приоритетов. | 2025-02-12 |

## Алексей:

|  |  |
| --- | --- |
| Task | Deadline |
| Проверить логи и обновить библиотеки для исправления бага в системе аутентификации. | 2025-02-08 |
| При необходимости детально проанализировать код и выявить источники проблемы. | 2025-02-14 |

## Павел:

|  |  |
| --- | --- |
| Task | Deadline |
| Настроить тесты на новом окружении. | 2025-02-11 |
| Обеспечить совместимость тестов для различных конфигураций. | 2025-02-15 |

## Участник, создающий ветку для исправлений:

|  |  |
| --- | --- |
| Task | Deadline |
| Создать отдельную ветку для исправлений. | 2025-02-09 |
| Связаться с Павлом для проверки результатов и обсуждения следующих шагов. | 2025-02-10 |